|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 3회차 | **장 소** | 세종 교육 608호 강의실 |
| **작 성 자** | 신선 | **작 성 일** | 2024.05.03 |
| **참 석 자** | 신선, 서지연, 안준섭, 정혁준 | | |
| **안 건** | 프로젝트 설계 진행 점검 및 역할 배분 | | |
| **회의내용** | * 프로젝트 요구 사항 확인 및 추가 * 프로젝트 개념적 설계 파일 생성 및 점검 * 프로젝트 논리적 설계 수기 작성 및 파일 제작 * 진행된 사항들 검수 및 의견 제시 | | |
| **결정사항** | * 팀장(안준섭)의 파일 작성 본 검토 및 의견 제시   + 주문, 구매 관계 설정   + 요구사항 설명 및 추가   + 권한 명 설정   + 팀장이 기초적인 논리적 설계를 수기로 작성     - 릴레이션 이름, 속성 종류 및 이름 설명 및 협의 * 요구사항 정의서3 차본 완성.   + 권한 명 변경(고객 -> 회원)   + 회원 권한 내 요구사항 추가   + 관리자 및 판매자 요구사항 추가   + 요구사항 정의서는 마무리. 해당 파일에 요구사항 명세서 추가 예정. * 개념적 설계 파일 예비 본 작성   + 작성자 : 서지연      * 개념적 설계 파일 예비 본 점검   + 회원, 판매자, 관리자 중 관리자를 제외하고 만들기로 협의 * 수기 작성본을 토대로, 논리적 설계도 파일 1차 본 작성   + 작성자 : 정혁준      * 팀장은 휴일 동안 개념적 설계 파일을 작성해 보기로 함. | | |
| **특이사항** | * 요구사항 명세서 작성보다 논리적 설계도 작성이 더 빠른 상태. 해당 부분은 조율 예정. | | |