|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 9회차 | **장 소** | 세종 교육 608호 강의실 |
| **작 성 자** | 신선 | **작 성 일** | 2024.05.17 |
| **참 석 자** | 신선, 서지연, 안준섭, 정혁준 | | |
| **안 건** | 화면 설계 체크 및 이후 과정 논의 | | |
| **회의내용** | * 데이터베이스 테이블 추가 논의 * 화면 설계 진행도 확인 * 프로젝트 구현 작업 방식 결정 | | |
| **결정사항** | * 상품 카테고리 테이블 추가 * 프로젝트 작업 방식   + 관리 : 정혁준   + Master : 초기 설정 파일. 작업 시, 작업 파일 통합 본은 해당 branch로 merge.   + Prototype : merge 테스트를 위한 branch   + 개인별 branch     - 이름 규칙 : dev-(이름 이니셜)   + 작업 시작 시 하루마다 merge하는 방식     - 개인별 branch 내 파일에 올리기     - 이후 파일 관리자가 Prototype branch를 통해 merge 테스트     - merge 테스트가 정상적으로 진행되면, Master로 다시 merge   + 하루의 작업 시작 시, Master에서 import하여 진행 * 초기 프로젝트 파일 공유 | | |
| **특이사항** |  | | |